**Formato Sprint:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **Modulo de**  **notificaciones** | 6 puntos | Equipo 1 | Activo | 10 horas | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | Completa |
| Tarea: Diseñar sistema de notificaciones | 2 puntos | Ana | Pendiente | 3h | - | - | - | - | - |  |
| Tarea: Diseñar sistema de alertas para notificaciones | 3 puntos | Luis | Pendiente | 3h | - | - | - | - | - |  |
| Tarea: Configuración del envío de correos electrónicos automáticos. | 2 puntos | Carla | Pendiente | 3h | - | - | - | - | - |  |
| **Sistema de gestión de pagos** | 15 puntos | Equipo 2 | Activo | 15 horas | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | Completa |
| Tarea: Desarrollo del frontend para el sistema de pagos. | 4 puntos | Mario | Pendiente | 4h | - | - | - | - | - |  |
| Tarea: Configuración del backend del sistema de  pagos. | 5 puntos | Laura | Pendiente | 5h | - | - | - | - | - |  |
| Tarea: Desarrollo del módulo de reportes | 6 puntos | Pedro | Pendiente | 6h | - | - | - | - | - |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |